Sprint 1 — Desenvolvimento Inicial (Incompleta)

Período: 07/12
Participantes: Lian Vasconcelos e Gabriel Junio
Status: Sprint parcialmente concluída.

1. Objetivo da Sprint 1

O objetivo desta sprint foi estabelecer a base estrutural do sistema de gerenciamento de hotel, incluindo diretórios, arquivos principais, módulos iniciais e primeiros testes. Esta sprint não tinha como foco concluir funcionalidades, mas sim preparar o ambiente para desenvolvimento completo na sprint seguinte.

2. Atividades Realizadas

2.1 Estruturação do Projeto

- Criação da pasta src/ para o código-fonte.

- Criação da pasta tests/ para testes unitários.

- Criação da pasta doc/ para documentação.

- Criação do arquivo Makefile.

- Criação inicial do README.md.

- Compilação inicial e geração do executável base.

Essas atividades estruturam o projeto e são visíveis no repositório.

2.2 Desenvolvimento Inicial dos Módulos

2.2.1 Módulo de Clientes (clientes.c / clientes.h)

- Estrutura de dados do cliente criada.

- Implementação parcial das funções de cadastro e validação.

- Persistência em arquivo (clientes.dat) iniciada, mas ainda incompleta.

2.2.2 Módulo de Quartos (quarto.c / quarto.h)

- Definição da estrutura e tipos de quarto.

- Início do desenvolvimento do CRUD, porém sem implementação completa.

- Controle de disponibilidade ainda não implementado.

2.2.3 Módulo de Estadia (estadia.c / estadia.h)

- Estrutura inicial da estadia criada.

- Premissas básicas de check-in e check-out definidas.

- Falta implementar as rotinas funcionais (vinculações, cálculos e status).

2.2.4 Módulo de Utilidades (utils.c / utils.h)

- Funções auxiliares básicas implementadas.

- Validações e manipulações de strings iniciadas.

- Integração com os demais módulos ainda parcial.

2.2.5 Módulo de Arquivos (arquivo_utils.c / arquivo_utils.h)

- Estrutura das funções de manipulação de arquivos preparada.

- Persistência completa de clientes, quartos e estadias ainda não concluída.

- Leitura automática de arquivos na inicialização não implementada.

3. Testes Iniciais

- Criação da pasta tests/munit/.

- Criação do arquivo inicial de teste test_cliente.c.

- Testes ainda não cobrem todas as funcionalidades.

- Alguns testes não executam corretamente devido a módulos incompletos.

4. Interface e Menu (Estrutura Inicial)

- Arquivo main.c estruturado.

- Esboço do menu principal criado.

- Menus secundários (clientes, quartos e estadias) ainda não implementados.

- Falta integração real entre os módulos através do menu.

5. Atividades Pendentes da Sprint 1

A sprint não concluiu as funcionalidades referentes ao sistema, permanecendo pendentes:

- CRUD completo de clientes.

- CRUD completo de quartos.

- Implementação total do sistema de estadias (check-in, check-out, valores).

- Persistência de dados funcional para todos os módulos.

- Implementação dos menus secundários.

- Testes unitários completos.

- Validações e integrações entre módulos.

6. Conclusão da Sprint 1

A Sprint 1 finalizou a estrutura geral do projeto, definiu os módulos necessários e iniciou a implementação de suas funções principais. Entretanto, as funcionalidades essenciais do sistema ainda não foram concluídas. O sistema, ao final da Sprint 1, não estava operacional e dependia da Sprint 2 para finalização de todas as partes lógicas e funcionais.